Задание учебной практики

ПМ 06. Сопровождение информационных систем

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики Шадрина Арина Юрьевна

- Проанализировать бизнес-процессы в техникуме.

- Разработать график разработки и внедрения информационной системы.

- Создать информационную систему для учета техники в техникуме.

- Разработать техническое задание на внедрение информационной системы.

- Разработать перечень обучающей документации на информационную систему.

- Разработать руководства оператора.

- Создать резервную копию информационной системы.

- Выполнить обслуживание информационной системы в соответствии с пользовательской документацией.

- Разработать и оформить предложения по расширению функциональности информационной системы.

№1

Рисунок 1 – Диаграмма.

№2

Таблица 1 - график разработки и внедрения информационной системы.

| № | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и обследование техникума | 5 дней | Отчет об обследовании, согласованное ТЗ |
| 2 | Проектирование базы данных и интерфейса | 7 дней | ER-диаграмма, макеты экранных форм |
| 3 | Разработка базы данных (MS Access / SQL Server) | 10 дней | Готовая структура БД с тестовыми данными |
| 4 | Разработка пользовательского интерфейса и отчетов | 10 дней | Формы ввода, поиска, отчеты |
| 5 | Тестирование и отладка | 5 дней | Протокол тестирования, исправленные ошибки |
| 6 | Разработка обучающей документации | 5 дней | Руководство оператора, инструкции |
| 7 | Внедрение и опытная эксплуатация | 5 дней | Акт внедрения, обученный персонал |
| Итого |  | 47 рабочих дней |  |

№3

Рисунок 2 – Учёт техники.